## Slide 1: Оперативное управление производством
1. Оперативное управление производством: определение, задачи, функции и стадии процесса.
2. Понятие системы и типы систем оперативного планирования.
3. Контроль как функция управления: сущность, виды, характеристика этапов.
4. Расписания в производственном менеджменте: определение, требования, методы составления.

## Slide 2: Оперативное - непосредственное, практическое осуществление чего-нибудь
Оперативное управление -непосредственное, своевременное осуществление всех управленческих функций.
Управление способное быстро, вовремя направить или исправить ход дел.

## Slide 3: Главная задача оперативного управления производством
организация слаженной работы всех подразделений предприятия для обеспечения равномерного (ритмичного) выпуска продукции в установленных объемах и номенклатуре при полном использовании производственных ресурсов.

## Slide 4: Система оперативного управления предприятием включает следующие основные элементы:
управляемый процесс или параметр технологического процесса;
система планирования, которая задает показатели контролируемого процесса;
информационный канал обратной связи, для измерения действительных результатов управляемого процесса или значений параметра технологического процесса;
сравнение действительных результатов управляемого процесса или значений параметра технологического процесса с расчетной нормой (производительностью) процесса или требуемыми значениями параметра технологического процесса;
корректирующие действия при получении сигнала об отклонении хода производства за допустимые пределы.

## Slide 5: Стадии процесса оперативного управления
Определение календарно-плановых нормативов;
Оперативно-календарное планирование;
Диспетчирование.

## Slide 6: Оперативно-производственное планирование – завершающий этап внутрипроизводственного планирования.
В процессе оперативного планирования
выбираются планово-учетные единицы,
разрабатываются календарно-плановые нормативы;
составляются календарные планы.

## Slide 7: Планово-учетная единица
принятая в организации для целей планирования учетная единица работ: деталь, комплект, заказ, академический час и т.д.

## Slide 8: Календарно-плановые нормативы
инструменты взаимной увязки календарных планов, согласования работы взаимосвязанных рабочих мест, участков и цехов, а также обеспечения эффективного использования оборудования и персонала.

## Slide 9: Норматив – от лат. normatio – упорядочение
показатель норм, в соответствии с которым производится какая-либо работа, выполняется какая-либо программа;
поэлементные составляющие норм, характеризующие удельный расход сырья или материалов на единицу массы, объема, площади, длины при выполнении производственных процессов, размеры технологических отходов и потерь сырья и материалов по видам производственных процессов; измеряются в натуральных (условно-натуральных) единицах или в процентах;
расчетные величины затрат рабочего времени, материальных и денежных ресурсов.

## Slide 10: Система оперативного планирования – совокупность методов и техники плановой работы,
Особенность –
разработка плановых заданий производственным подразделениям сочетается с организацией их выполнения.

## Slide 11: Календарное планирование
это детализация годового плана производства продукции или услуг по срокам запуска-выпуска каждого вида продукции и своевременное доведение этих показателей (информирование) до каждого цеха, производственного участка и рабочего места.

## Slide 12: Цель оперативного планирования
обеспечить выполнение производственной программы по критериям количества, качества, сроков и затрат.

## Slide 13: Календарный план -график выполнения различных работ, использования ресурсов или предоставления производственных мощностей.
Цель распределения производственной программы по отрезкам планируемого периода – получение такой номенклатуры изделий и видов работ в каждом периоде, при котором будут обеспечены выполнение договорных обязательств, равномерное использование производственной мощности и согласованная деятельность всех структурных подразделений организации.

## Slide 14: Выбор типа системы оперативного планирования производства на предприятии
определяется
степенью централизации плановых расчетов;
характером принятых планово-учетных единиц;
периодом планирования (смена, сутки, декада, месяц и т.д.);
составом и порядком оформления и движения плановой и учетной документации.

## Slide 15: В процессе оперативного планирования устанавливается:
на каких рабочих местах, участках, в каких цехах,
в каких объемах,
в какие сроки,
в какой очередности
должны выполняться те или иные операции по изготовлению деталей, сборке узлов и изделий согласно производственной программе.

## Slide 16: По охвату производственного процесса в пространстве:
межцеховое,
внутрицеховое.

## Slide 17: Контроль -
это процесс обеспечения достижения организацией своих целей.

## Slide 18: Причины, вызывающие необходимость контроля
Неопределенность (изменение законов, социальных ценностей, технологий, условий конкуренции и т. д., специализация и разделение труда люди);
Поддержание успеха.
Предупреждение возникновения кризисных ситуаций.
Широта контроля.

## Slide 19: СТАДИИ КОНТРОЛЯ: "до", "в течение" и "после"
Предварительный контроль;
Текущий контроль;
Заключительный контроль.

## Slide 20: ВИДЫ КОНТРОЛЯ:
Производственный контроль
Контроль запасов
Контроль качества
Финансовый контроль
Управленческий контроль

## Slide 21: Этапы процесса контроля:
1. установление норм (стандартов),
2. измерение фактически достигнутых результатов и проверка их соответствия установленным нормам,
3. проведение корректировок в случае существенного отклонения достигнутых результатов от установленных стандартов, планов.

## Slide 22: В обыденной терминологии контроль
1) говорит как должно идти дело,
2) смотрит как оно идет,
3) выправляет то, что отклонилось в сторону.

## Slide 23: 1. Установите стандарты – Выработайте показатели результативности.
Стандарт - конкретная цель, прогресс в отношении которой поддается измерению.
Цели, которые могут быть использованы в качестве стандартов для контроля, имеют две особенности:
временные рамки,
показатель результативности, характеризующий уровень достижений на пути реализации поставленных целей.

## Slide 24: 2. Сравните достигнутые результаты со стандартами
Установите масштаб допустимых отклонений
Используйте принцип исключения
Измерьте результаты
Информируйте о стандартах и результатах

## Slide 25: 3. Действия (выбор подходящей линии поведения)
Ничего не предпринимать
Устранить отклонение
Пересмотреть стандарт

## Slide 26: Диспетчирование
непрерывный контроль и оперативное управление всеми звеньями производства в целях обеспечения равномерного и комплектного выполнения плана выпуска продукции.

## Slide 27: Основные принципы диспетчирования:
централизация,
плановость,
оперативность,
профилактика отклонений от заданного графика работ.

## Slide 28: Типы систем оперативного управления:
по степени централизации:
централизованные
децентрализованные;
по составу планово-учетных единиц:
подетальная,
комплектная,
позаказная.
по организации оперативного планирования производства:
выталкивающие
вытягивающие системы

## Slide 29: Состав и структура ПДО определяется
структурой предприятия,
объемами производства,
номенклатурой выпускаемых изделий,
численностью ППП,
пространственной организацией предприятия.

## Slide 30
ПДО
Бюро календарно-
плановых нормативов
Бюро оперативно-
календарного
планирования
Диспетчерское
бюро

## Slide 31: Расписание в производственном менеджменте
совокупность календарных дат, определяющих сроки выполнения конкурирующих по ресурсам операций (работ).

## Slide 32: Требования к составлению расписаний
это обеспечение
выполнения всей планируемой номенклатуры работ по всем изделиям;
непрерывности выполнения работ по всем планируемым изделиям;
равномерной и полной загрузки персонала и оборудования по всем отрезкам календарного периода.

## Slide 33: Типы методов составления:
последовательное,
обратное.

## Slide 34: Приоритеты -критерии для определения очередности выполнения конкурирующих по ресурсам операций (работ).
Правила приоритетов – совокупность приемов и методов определения очередности выполнения конкурирующих по ресурсам операций (работ):
«первый пришел – первый обслужен» (FCFS),
ранняя по дате исполнения (EDD),
кратчайшее время исполнения (SPT),
наиболее продолжительное время исполнения (LPT),
критическое отношение (CR),
правило Джонсона,
система КАПУР.

## Slide 35
Работа | Время выполнения, дни | Срок завершения, дни
А | 5 | 7
В | 4 | 6
С | 3 | 9
D | 7 | 10

## Slide 36
Работа | Время выполнения | Время ожидания | Время в системе | Срок завершения | Запаздывание
А | 5 | 0 | 5 | 7 | 0
В | 4 | 5 | 9 | 6 | 3
С | 3 | 9 | 12 | 9 | 3
D | 7 | 12 | 19 | 10 | 9
Сумма | 19 | - | 45 | - | 15
«Первый пришел – первый обслужен»

## Slide 37: Показатели эффективности расписания
Среднее время завершения =
(время в системе)/(число работ) =
45/4 = 11,25 (дня).
Среднее число работ в системе =
(время в системе)/(время выполнения) =
45/19 = 2,4
Среднее ожидание =
(запаздывание)/(число работ) =
15/4 = 3,75 (дня).

## Slide 38
Работа | Время выполнения | Время ожидания | Время в системе | Срок завершения | Запаздывание
В | 4 | 0 | 4 | 6 | 0
А | 5 | 4 | 9 | 7 | 2
С | 3 | 9 | 12 | 9 | 3
D | 7 | 12 | 19 | 10 | 9
Сумма | 19 | - | 44 | - | 14
Ранняя по дате исполнения

## Slide 39: Показатели эффективности расписания
Среднее время завершения =
44/4 = 11 (дней).
Среднее число работ в системе =
44/19 = 2,3
Среднее ожидание =
14/4 = 3,5 (дня).

## Slide 40
Работа | Время выполнения | Время ожидания | Время в системе | Срок завершения | Запаздывание
С | 3 | 0 | 3 | 9 | 0
В | 4 | 3 | 7 | 6 | 1
А | 5 | 7 | 12 | 7 | 5
D | 7 | 12 | 19 | 10 | 9
Сумма | 19 | - | 41 | - | 15
Кратчайшее время исполнения

## Slide 41: Показатели эффективности расписания
Среднее время завершения =
41/4 = 10,25 (дня).
Среднее число работ в системе =
41/19 = 2,2
Среднее ожидание =
15/4 = 3,75 (дня).

## Slide 42
Работа | Время выполнения | Время ожидания | Время в системе | Срок завершения | Запаздывание
D | 7 | 0 | 7 | 10 | 0
А | 5 | 7 | 12 | 7 | 5
В | 4 | 12 | 16 | 6 | 10
С | 3 | 16 | 19 | 9 | 10
Сумма | 19 | - | 54 | - | 25
Наиболее продолжительное время исполнения

## Slide 43: Показатели эффективности расписания
Среднее время завершения =
54/4 = 13,5 (дня).
Среднее число работ в системе =
54/19 = 2,8
Среднее ожидание =
25/4 =6,25 (дня).

## Slide 44: Критическое отношение (CR) = (время, оставшееся до завершения работ по плану) / (остающееся время на выполнение работы)
время, оставшееся до завершения работ по плану = (дата окончания) – (текущая дата)
Критическое отношение может быть получено на любую дату. Оно дает приоритет тем работам, которые должны быть выполнены, чтобы не нарушить расписания.
В случае CR < 1 работа отстает от расписания
В случае CR > 1 работа опережает расписание.
При CR =1 работа соответствует расписанию.

## Slide 45
Работа | Срок завершения | Оставшиеся рабочие дни
А | 23 | 3
В | 22 | 4
С | 26 | 5
Идет 20-й день производственного расписания.
Порядок выполнения работ

## Slide 46: Определим критическое отношение и приоритет работ.
CR (А) = (23-20)/3 = 1.
Работа А находится в графике.
CR (В) = (22-20)/4 = 0,5 < 1.
Работа В отстает от расписания.
CR (С) = (26-20)/5 -1,2 > 1.
Работа С опережает расписание.
Приоритет работ: В – А - С.